ĐỀ ÁN DỰ ÁN

MICRO-GIG NETWORK

Escrow và IP-License Verification cho micro-gig sáng tạo trên Solana

| Cuộc thi | UniHackFest 2026 |
| --- | --- |
| Hạng mục dự thi | Best Product & Business |
| Hướng chủ đề | RWA & Tokenization × Consumer dApps |
| Phiên bản | Bản chi tiết sau risk review • 21/09/2026 |

Thông điệp cốt lõi Micro-Gig Network không tuyên bố NFT tự tạo ra bản quyền. Sản phẩm liên kết thỏa thuận cấp phép, bằng chứng nội dung, escrow và thanh toán thành một quy trình có thể xác minh trên Solana.

Tài liệu phục vụ phát triển MVP, pitching, phản biện và nộp bài hackathon

# Mục lục

1. Tóm tắt điều hành

## 1.1. Chiến lược theo hạng mục Best Product & Business

Đề án ưu tiên điểm số ở bốn trụ cột: bài toán thị trường và người dùng, chất lượng giải pháp và trải nghiệm demo, mô hình kinh doanh và go-to-market, cùng khả năng trình bày và phản biện. Blockchain là công cụ hỗ trợ giá trị sản phẩm, không phải trọng tâm duy nhất của câu chuyện.

Validation: Ưu tiên phỏng vấn, usability test, thư quan tâm và bằng chứng buyer sẵn sàng thử nghiệm hơn là bổ sung nhiều tính năng kỹ thuật.

Go-to-market: Khởi đầu bằng cộng đồng game indie, câu lạc bộ phát triển game và mạng lưới sinh viên, thay vì mở marketplace đa ngành ngay từ đầu.

Mô hình kinh doanh: Phí settlement minh bạch và gói workflow B2B cho studio; mức phí thực tế phải được kiểm chứng qua pilot.

Giải pháp và demo: Trình diễn một luồng hoàn chỉnh từ tạo gig, ký quỹ, nộp bài, review, nghiệm thu đến settlement và receipt.

Bài toán và người dùng: Tập trung vào studio game indie cần thuê nội dung bản địa hóa ngắn và cộng tác viên sinh viên cần cơ chế thanh toán minh bạch.

2. Bối cảnh và vấn đề

3. Định vị và phạm vi sản phẩm

4. Người dùng mục tiêu và use case mũi nhọn

5. Giá trị đề xuất

6. Mô hình quyền sử dụng tài sản trí tuệ

7. Luồng nghiệp vụ đầu cuối

8. Phạm vi MVP và roadmap

9. Kiến trúc hệ thống

10. Thiết kế smart contract escrow

11. Thiết kế IP License Receipt

12. AI Submission Review Assistant

13. Bảo mật, dữ liệu và quyền riêng tư

14. Mô hình kinh doanh và go-to-market

15. Ma trận rủi ro và biện pháp kiểm soát

16. Kế hoạch 7 ngày

17. Kịch bản demo và pitching

18. Bộ câu hỏi phản biện

19. Tiêu chí hoàn thành và checklist nộp bài

20. Kết luận và tài liệu tham khảo

# 1. Tóm tắt điều hành

Micro-Gig Network là nền tảng escrow và cấp phép tài sản trí tuệ dành cho các micro-gig sáng tạo. Thị trường khởi đầu là studio game indie cần thuê sinh viên hoặc freelancer thực hiện nội dung ngắn như hội thoại NPC, side quest, character backstory và bản địa hóa nội dung.

Khách hàng tạo gig, chọn loại quyền sử dụng, khóa test USDC vào escrow program trên Solana và chỉ định người thực hiện. Freelancer nộp tác phẩm qua kho lưu trữ riêng tư; hệ thống tạo fingerprint mật mã của file và liên kết fingerprint đó với phiên bản điều khoản. Sau khi khách hàng nghiệm thu và ký giao dịch, smart contract giải ngân cho freelancer, thu phí nền tảng và ghi lại kết quả settlement. Một IP License Receipt được phát hành sau settlement để kết nối gig, tác phẩm, điều khoản, các ví tham gia và transaction proof.

Định vị chuẩn Không xây “Upwork/Fiverr phiên bản Web3” trong MVP. Sản phẩm là một workflow chuyên biệt cho escrow và bằng chứng cấp phép IP trong micro-gig sáng tạo.

| Thành phần | Quyết định thiết kế |
| --- | --- |
| Hạng mục chính | Best Product & Business |
| Chủ đề | RWA & Tokenization kết hợp Consumer dApps |
| Beachhead market | Studio game indie Việt Nam và cộng tác viên nội dung sinh viên |
| Giá trị on-chain | Escrow, settlement, transaction proof, IP license receipt |
| Giá trị off-chain | Brief, file, review, AI signals, hồ sơ, thông báo và dispute evidence |
| Không tuyên bố | NFT là bản quyền hợp pháp; AI xác định tác giả; royalty được bảo đảm ngoài nền tảng |

# 2. Bối cảnh và vấn đề

## 2.1. Vấn đề phía khách hàng

Khó tuyển người phù hợp cho các hạng mục nội dung nhỏ, gấp và mang tính địa phương.

Thiếu một quy trình thống nhất để gắn deliverable với điều khoản quyền sử dụng.

Khó xác minh file cuối cùng, phiên bản terms và thời điểm nghiệm thu.

Nguy cơ trả tiền nhưng không nhận đúng deliverable hoặc không rõ phạm vi quyền được sử dụng.

## 2.2. Vấn đề phía freelancer

Lo ngại khách hàng trì hoãn nghiệm thu hoặc không thanh toán.

Không có bằng chứng giao dịch thuận tiện để chứng minh đã bàn giao một phiên bản cụ thể.

Phí và thời gian settlement có thể không phù hợp với gig giá trị nhỏ.

Khó theo dõi điều khoản cấp phép của từng tác phẩm.

## 2.3. Tại sao blockchain có vai trò

Blockchain được dùng khi nhiều bên cần một bản ghi chung có thể xác minh về tiền ký quỹ, trạng thái settlement và receipt. Blockchain không thay thế hệ thống pháp lý, quy trình xác minh tác giả hoặc lưu trữ file riêng tư. Nếu bỏ Solana, nền tảng vẫn có thể quản lý job; tuy nhiên, bằng chứng settlement độc lập, programmable escrow và asset receipt có thể chuyển giữa các ứng dụng sẽ mất đi.

# 3. Định vị và phạm vi sản phẩm

## 3.1. Tuyên bố định vị

Product statement Dành cho studio game indie cần thuê nhanh cộng tác viên nội dung, Micro-Gig Network cung cấp escrow và IP-license verification workflow trên Solana, giúp hai bên xác minh deliverable, điều khoản và thanh toán trong một luồng duy nhất.

## 3.2. Phạm vi không làm

Không xây marketplace đa ngành toàn cầu trong 7 ngày.

Không phát hành token riêng.

Không fractionalize quyền sở hữu trí tuệ.

Không xây secondary IP marketplace trong MVP.

Không bảo đảm royalty cho giao dịch ngoài luồng hỗ trợ.

Không nhận tiền thật trong demo; chỉ dùng Devnet/test asset.

Không triển khai KYC/AML production hoặc fiat on-ramp/off-ramp.

Không xây decentralized arbitration hoặc DAO.

# 4. Người dùng mục tiêu và use case mũi nhọn

| Nhóm | Hồ sơ | Nhu cầu chính | Hành vi trong MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Studio game indie, nhóm phát triển game sinh viên | Nội dung bản địa hóa nhanh, có điều khoản rõ | Tạo gig, fund, review, approve |
| Worker | Sinh viên ngôn ngữ, content writer, game enthusiast | Có việc ngắn, thanh toán minh bạch | Nhận gig, upload, chỉnh sửa |
| Reviewer/Admin | Nhóm vận hành thử nghiệm | Xử lý flag và tranh chấp | Xem bằng chứng, đóng dispute mô phỏng |

## 4.1. Use case demo

Một studio indie cần 10 câu hội thoại NPC tiếng Việt, phong cách hài hước, không dịch sát nghĩa. Ngân sách 10 test USDC. Freelancer nộp file, AI kiểm tra mức độ bám brief và đưa cảnh báo. Studio nghiệm thu, ký settlement và nhận IP License Receipt liên kết đến content hash và terms hash.

# 5. Giá trị đề xuất

| Giá trị | Cách sản phẩm tạo giá trị | Giới hạn cần công bố |
| --- | --- | --- |
| Payment assurance | Client khóa ngân sách trước; payout theo trạng thái contract | Escrow không tự giải quyết mọi tranh chấp |
| Verifiable delivery | Content hash liên kết với submission version | Hash không chứng minh người nộp là tác giả thật |
| Rights clarity | Chọn license template và lưu terms hash | Receipt không thay hợp đồng pháp lý |
| Fast settlement | Gửi giao dịch sau nghiệm thu | Tốc độ phụ thuộc RPC, wallet và confirmation |
| Low-cost rail | Solana có phí cơ sở thấp | Có priority fee, token account, RPC và vận hành |
| Review assistance | AI tóm tắt và kiểm tra độ phù hợp brief | AI không kết luận đạo văn hoặc AI authorship |

# 6. Mô hình quyền sử dụng tài sản trí tuệ

Mỗi gig phải chọn chế độ quyền trước khi fund. Không tự động mint mọi loại công việc và không dùng thuật ngữ “bằng chứng sở hữu bản quyền hợp pháp”. Receipt chỉ ghi nhận các tuyên bố và hành động đã diễn ra trong hệ thống.

| Chế độ | Áp dụng | Quyền cơ bản | Mint receipt |
| --- | --- | --- | --- |
| Service Only | QA, nhập liệu, báo cáo lỗi, gán nhãn đơn giản | Thanh toán dịch vụ; không mặc định chuyển IP | Không bắt buộc |
| Non-exclusive License | Bài viết, template, minh họa có thể tái sử dụng | Client được dùng trong phạm vi chỉ định; creator có thể cấp phép tiếp | Có thể |
| Exclusive License / Assignment template | Asset game hoặc nội dung đặt hàng riêng | Phạm vi độc quyền phải ghi rõ trong terms | Có, nhưng không tự khẳng định hiệu lực pháp lý |

## 6.1. Trường dữ liệu quyền tối thiểu

License type và phiên bản terms.

Content hash và file version.

Creator wallet và client wallet.

Phạm vi sử dụng, lãnh thổ, thời hạn nếu có.

Quyền chỉnh sửa, phát hành, cấp phép lại hoặc bán lại.

Tỷ lệ revenue sharing nếu luồng nền tảng hỗ trợ.

Timestamp, settlement signature và receipt asset ID.

Tuyên bố pháp lý bắt buộc Receipt là bằng chứng kỹ thuật về dữ liệu, chữ ký ví và giao dịch. Receipt không tự xác nhận người nộp là tác giả, không thay thế hợp đồng và không bảo đảm hiệu lực ở mọi quốc gia.

# 7. Luồng nghiệp vụ đầu cuối

## 7.1. Happy path

Client tạo gig, nhập brief, ngân sách, deadline và license mode.

Hệ thống tạo gig ID và terms version; client review điều khoản.

Client kết nối ví, ký fund escrow bằng test USDC.

Worker nhận gig và ký xác nhận participation.

Worker tải file lên private storage; backend canonicalize file và tạo content hash.

AI review assistant tạo signals và tóm tắt; không tự chấp nhận hoặc từ chối.

Client xem file, terms, hash và signals; chọn approve, request revision hoặc dispute.

Client ký approve; escrow program chuyển tiền worker và platform fee, sau đó đánh dấu SETTLED.

Indexer ghi transaction signature; hệ thống phát hành IP License Receipt.

Hai bên xem Explorer proof, receipt và lịch sử trạng thái.

## 7.2. State machine

| Trạng thái nguồn | Hành động | Trạng thái đích | Ai được phép |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | Fund | FUNDED | Client |
| FUNDED | Assign/claim | CLAIMED | Client/worker theo rule |
| CLAIMED | Submit hash | SUBMITTED | Worker |
| SUBMITTED | Request revision | REVISION_REQUESTED | Client |
| REVISION_REQUESTED | Resubmit | SUBMITTED | Worker |
| SUBMITTED | Approve & settle | SETTLED | Client |
| FUNDED | Cancel & refund | REFUNDED | Client theo điều kiện |
| SUBMITTED | Open dispute | DISPUTED | Client hoặc worker |

# 8. Phạm vi MVP và roadmap

| MUST BUILD | SHOULD BUILD | ROADMAP |
| --- | --- | --- |
| Tạo gig và chọn license | Request revision | Embedded wallet/social login |
| Fund escrow Devnet | AI review signals | Secondary licensing marketplace |
| Upload file riêng tư + hash | Dispute admin mock | Royalty/revenue-sharing flow |
| Submit, approve, settle | Mint receipt retry | KYC/AML và on/off-ramp |
| Explorer link | Basic transaction index | cNFT at scale |
| Metaplex asset receipt | Video fallback | Reputation và matching |

# 9. Kiến trúc hệ thống

| Lớp | Công nghệ đề xuất | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + Tailwind CSS | Dashboard, wallet, review, transaction status |
| Backend | Next.js server/Node.js | API, orchestration, signed URL, hashing, AI calls |
| Database | Supabase PostgreSQL | Profile, brief, state mirror, audit metadata |
| Storage | Supabase private bucket | Deliverable, terms files, signed URL |
| Blockchain | Solana Devnet + Anchor | Escrow, state transition, USDC settlement |
| Asset | Metaplex Core | IP License Receipt cho MVP |
| Wallet | Phantom + Solana Wallet Adapter | Client/worker signatures |
| AI | Model API phù hợp | Brief compliance, summary, risk signals |
| Indexing | RPC/Explorer/DAS provider | Transaction và asset lookup |

## 9.1. On-chain so với off-chain

| On-chain | Off-chain |
| --- | --- |
| Escrow amount, wallets, token mint, fee bps, status | Tên người dùng, mô tả gig, file, tin nhắn |
| Content hash và terms hash | Nội dung đầy đủ và terms PDF |
| Settlement transaction và timestamp | AI signals và review notes |
| Receipt asset reference | Dispute evidence và notification |

# 10. Thiết kế smart contract escrow

## 10.1. Dữ liệu escrow account

gig_id_hash; client; worker; accepted token mint; escrow token account; gross amount; platform_fee_bps; status; content_hash; terms_hash; deadline; created_at; settled_at; bump.

## 10.2. Instructions tối thiểu

| Instruction | Mục đích | Kiểm soát bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| initialize_gig | Khởi tạo account và economics | Client signer; amount > 0; fee cap |
| fund_gig | Chuyển test USDC vào escrow | Đúng mint; chưa funded; kiểm tra token account |
| assign_worker | Gán worker | Client authority; worker khác client |
| submit_work_hash | Ghi submission fingerprint | Worker signer; trạng thái hợp lệ |
| approve_and_settle | Payout và fee | Client signer; chống replay/double payout |
| cancel_and_refund | Hoàn tiền theo rule | Đúng trạng thái; deadline/authority |
| open_dispute | Đóng băng settlement | Participant signer; trạng thái SUBMITTED |

## 10.3. Negative tests bắt buộc

Unauthorized signer không thể fund, assign, approve hoặc refund.

Không thể fund hai lần hoặc settle hai lần.

Không thể thay amount, fee hoặc token mint sau khi fund.

Không thể submit bằng worker khác.

Không thể approve khi chưa có submission hash.

Không thể payout sang ví khác với escrow state.

Mint receipt lỗi không được tạo payout lần hai.

## 10.4. Tách settlement khỏi mint

Settlement phải là giao dịch cốt lõi và idempotent. Receipt được phát hành sau sự kiện GigSettled. Nếu mint thất bại, hệ thống retry issuance mà không gọi lại payout. Cách tách này giảm coupling giữa escrow program và hạ tầng asset/indexer.

# 11. Thiết kế IP License Receipt

MVP ưu tiên Metaplex Core Asset thay vì cNFT vì số lượng asset demo nhỏ và cần giảm độ phức tạp proof/indexing. cNFT được giữ trong roadmap khi khối lượng phát hành đủ lớn để lợi ích state compression trở nên đáng kể.

| Attribute | Ví dụ | Có công khai? |
| --- | --- | --- |
| gig_id | MGN-2026-001 | Có |
| content_hash | sha256:… | Có |
| terms_hash | sha256:… | Có |
| license_type | exclusive_use | Có |
| creator_wallet | … | Có |
| client_wallet | … | Có |
| settlement_tx | … | Có |
| file_url | Signed URL | Không |
| PII | Họ tên/email | Không |

## 11.1. Royalty và revenue sharing

Không hứa royalty trọn đời. Chỉ mô tả programmable revenue sharing đối với giao dịch tái cấp phép hoặc bán lại đi qua smart contract/marketplace hỗ trợ của nền tảng. Giao dịch ngoài chuỗi không thể được hệ thống tự động thu royalty.

# 12. AI Submission Review Assistant

AI là công cụ hỗ trợ người review, không phải trọng tài. Không đưa ra tỷ lệ “do AI viết”, không kết luận đạo văn và không điều khiển escrow tự động.

| AI được phép | AI không được phép |
| --- | --- |
| Tóm tắt brief và submission | Khẳng định người nộp là tác giả |
| Đánh giá độ bao phủ yêu cầu | Khẳng định nội dung không dùng AI |
| So trùng với dữ liệu nội bộ | Tự động từ chối thanh toán |
| Đánh dấu ngôn từ không phù hợp | Tự xác định quyền sở hữu trí tuệ |
| Đề xuất câu hỏi review | Đưa kết luận pháp lý |

## 12.1. Output đề xuất

| Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| requirements_coverage | Danh sách yêu cầu đã/chưa đáp ứng |
| internal_similarity | Mức tương đồng với submission nội bộ |
| risk_flags | Danh sách cảnh báo có giải thích |
| summary | Tóm tắt cho client |
| confidence_note | Giới hạn và mức chắc chắn |
| human_action | Review, request revision hoặc approve do người dùng quyết định |

# 13. Bảo mật, dữ liệu và quyền riêng tư

Private storage và signed URL có thời hạn; không công khai deliverable chưa phát hành.

Canonicalize file trước khi hash và lưu version để bảo đảm khả năng tái tạo fingerprint.

Terms hash tách riêng content hash.

Backend không tự approve thay client trong happy path.

Server key không giữ quyền rút escrow.

Secrets đặt trong môi trường deploy, không commit vào repository.

Rate limit API upload, AI và mint.

Ghi audit log cho thay đổi trạng thái off-chain.

Không đưa họ tên, email hoặc file bí mật vào metadata công khai.

Demo hiển thị rõ test asset không có giá trị tài chính.

# 14. Mô hình kinh doanh và go-to-market

## 14.1. Mô hình doanh thu thử nghiệm

Phí settlement minh bạch, ví dụ 5% trong demo; mức thật cần validation.

Gói B2B cho studio với workflow, contributor pool và reporting.

Phí issuance hoặc storage nâng cao chỉ sau khi có usage thật.

Không dùng phí mạng thấp làm lợi thế duy nhất; phải tính RPC, AI, storage, support và dispute.

## 14.2. Go-to-market ba giai đoạn

| Giai đoạn | Mục tiêu | Kênh | Chỉ số |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot | 3 studio, 20 workers | CLB game dev, trường, cộng đồng indie | 10 gig funded; 70% completed |
| Campus network | Mở rộng nguồn nội dung sinh viên | Đại học, hackathon, workshop | 100 workers; 5 buyer lặp lại |
| Vertical expansion | Thêm webtoon/localization | Đối tác creator và agency | GMV, repeat rate, dispute rate |

## 14.3. Validation trong hackathon

Phỏng vấn tối thiểu 3 freelancer và 2 buyer.

Xác nhận mức đau: thanh toán, quyền sử dụng, cách hiện tại xử lý file/terms.

Cho 5 người dùng thử prototype và ghi lại thời gian hoàn thành flow.

Thu thập ít nhất một thư quan tâm hoặc cam kết pilot nếu có thể.

# 15. Ma trận rủi ro và biện pháp kiểm soát

| Rủi ro | Mức | Tác động | Kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- |
| Pháp lý IP | Cao | NFT bị hiểu là bản quyền hợp pháp | Đổi thành License Receipt; terms hash; disclaimer; legal review trước production |
| AI false positive | Cao | Từ chối oan submission | AI chỉ tạo signals; human-in-the-loop; lưu lý do |
| Double payout | Cao | Mất quỹ escrow | State guard; PDA; idempotency; negative tests |
| Dispute thiếu cơ chế | Cao | Client/worker mất niềm tin | DISPUTED state; admin mock; evidence log |
| Mint lỗi sau payout | Trung bình | Receipt thiếu | Tách settlement/mint; retry queue |
| File bị lộ | Cao | Mất bí mật thương mại | Private bucket; signed URL; không lưu file trong metadata |
| Server key bị chiếm | Cao | Giả mạo hành động | Client signer cho approve; hạn chế authority |
| Phí/tốc độ bị nói quá | Trung bình | Mất uy tín khi pitch | Dùng số liệu có điều kiện; không cam kết thời gian tuyệt đối |
| Cold start marketplace | Cao | Không có buyer/worker | Chọn vertical game indie; pilot có kiểm soát |
| Scope 7 ngày | Cao | Demo không chạy | MUST/SHOULD/ROADMAP; freeze ngày 6 |
| Stablecoin compliance | Cao | Không thể thương mại hóa | Demo Devnet; compliance roadmap; không quảng cáo zero border |
| Wallet UX | Trung bình | Mass adoption yếu | Phantom cho demo; embedded wallet roadmap |

# 16. Kế hoạch triển khai 7 ngày

| Ngày | Trọng tâm | Đầu việc và đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Problem, license, architecture | 5 interview; chốt use case; state machine; terms template; demo script |
| Ngày 2 | Escrow core | initialize, fund, settle; happy-path test bằng script |
| Ngày 3 | Safety states | submit hash, refund, dispute; negative tests; events |
| Ngày 4 | Backend/data | Supabase, storage, hashing, job/submission API, AI signals |
| Ngày 5 | Frontend/wallet | Client/worker dashboard; fund, submit, approve, Explorer link |
| Ngày 6 | Receipt & E2E | Metaplex asset; retry; deploy; README; video fallback; feature freeze |
| Ngày 7 | Pitch & QA | 5 lần clean demo; test máy khác; deck; Q&A; submission checklist |

## 16.1. Phân công đội hình 4 người

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Blockchain | Anchor program, tests, Devnet deployment, Explorer proof |
| Full-stack | Next.js, Supabase, wallet integration, transaction orchestration |
| Product/UI-UX | Research, flow, UI, terms presentation, user test |
| Pitch/Business/QA | Market, GTM, deck, demo script, test, video backup |

# 17. Kịch bản demo và pitching

## 17.1. Demo 3-5 phút

0:00-0:30: Nêu tình huống studio game cần 10 câu thoại NPC.

0:30-1:10: Tạo gig, chọn exclusive-use template và fund test USDC.

1:10-1:50: Worker upload file; hiển thị content hash và AI review signals.

1:50-2:40: Client approve; settlement; mở Solana Explorer.

2:40-3:20: Mở IP License Receipt và giải thích terms hash.

3:20-4:00: Kiến trúc on-chain/off-chain, giới hạn pháp lý và roadmap.

## 17.2. Cấu trúc pitch deck

Hook và vấn đề thật.

Người dùng và insight phỏng vấn.

Giải pháp và demo flow.

Why blockchain / Why Solana.

Mô hình quyền và ranh giới pháp lý.

Kiến trúc kỹ thuật.

Validation và business model.

Go-to-market.

Roadmap.

Team và closing.

Closing line Micro-Gig Network không biến một NFT thành bản quyền. Chúng tôi biến một giao dịch quyền sử dụng và thanh toán thành một quy trình có thể kiểm chứng.

# 18. Bộ câu hỏi phản biện

| Câu hỏi | Cách trả lời |
| --- | --- |
| Tại sao không dùng database? | Database phù hợp cho brief và file. Solana được dùng cho escrow, settlement proof và receipt có thể xác minh giữa nhiều bên. Sản phẩm chủ động giữ kiến trúc hybrid. |
| NFT có phải bản quyền không? | Không. Receipt liên kết tác phẩm, terms và giao dịch. Hiệu lực quyền phụ thuộc thỏa thuận và pháp luật áp dụng. |
| Làm sao biết freelancer là tác giả? | MVP không tuyên bố xác minh tuyệt đối. Hệ thống lưu khai báo, fingerprint, lịch sử version và evidence; provenance verification sâu hơn là roadmap. |
| AI có phát hiện ChatGPT không? | Không đáng tin cậy để dùng như phán quyết. AI chỉ kiểm tra brief, tương đồng nội bộ và tạo cảnh báo. |
| Nếu client không approve? | Có revision, dispute, deadline và refund rule. MVP demo dispute state; arbitration production cần governance rõ. |
| Nếu mint lỗi? | Settlement đã hoàn tất độc lập; issuance retry theo event và không payout lần hai. |
| Royalty có được bảo đảm? | Chỉ với giao dịch diễn ra trong luồng on-chain hỗ trợ. Không tự động thu được giao dịch ngoài nền tảng. |
| Tại sao dùng Metaplex Core thay cNFT? | MVP có ít asset nên ưu tiên đơn giản và khả năng plugin. cNFT phù hợp hơn khi phát hành quy mô lớn. |
| Làm sao mass adoption khi bắt dùng ví? | Phantom được dùng để chứng minh luồng thanh toán trong MVP. Để phù hợp Best Product & Business và mass adoption, roadmap ưu tiên social login, embedded wallet, sponsored transaction và trải nghiệm không yêu cầu người dùng hiểu blockchain. |
| Lợi thế cạnh tranh là gì? | Vertical focus vào creative micro-gig, rights template + escrow + verifiable receipt trong một workflow, thay vì chỉ là job board. |
| Sản phẩm kiếm tiền thế nào? | Phí settlement minh bạch và gói B2B workflow; mức phí phải validation, không dựa duy nhất vào phí blockchain thấp. |
| Rủi ro lớn nhất? | Pháp lý IP, dispute và cold start. Đề án đã giảm rủi ro bằng receipt framing, state machine và beachhead market hẹp. |

# 19. Tiêu chí hoàn thành và checklist nộp bài

## 19.1. Definition of Done

☐ Một client có thể fund escrow trên Devnet.

☐ Một worker có thể nộp file và content hash.

☐ Client có thể approve và settlement chỉ xảy ra một lần.

☐ Worker và treasury nhận đúng test token.

☐ Ứng dụng hiển thị transaction signature và Explorer link.

☐ Receipt liên kết gig ID, content hash, terms hash và settlement tx.

☐ Repository có README, setup, architecture, program ID và known limitations.

☐ Video dự phòng không phụ thuộc mạng trực tiếp.

☐ Pitch giải thích rõ những gì blockchain làm và không làm.

## 19.2. Bộ tài liệu nộp

☐ Public repository hoặc quyền review theo yêu cầu.

☐ Hosted demo URL.

☐ Program ID và sample transactions trên Devnet.

☐ Receipt asset ID.

☐ Pitch deck.

☐ Video demo 2-3 phút.

☐ README và architecture diagram.

☐ Evidence validation/interview summary.

☐ Danh sách nguồn, thư viện và asset bên thứ ba.

☐ Known limitations và roadmap.

# 20. Kết luận

Phiên bản đề án được khuyến nghị tập trung vào một sản phẩm hẹp nhưng hoạt động hoàn chỉnh: escrow và IP-license verification workflow cho nội dung game indie. Điểm mạnh không nằm ở việc token hóa mọi công việc, mà nằm ở cách kết hợp đúng ranh giới giữa on-chain và off-chain, đồng thời mô tả trung thực giới hạn pháp lý và giới hạn của AI.

Nếu triển khai đúng phạm vi, đội có thể chứng minh cả bốn yếu tố quan trọng: bài toán người dùng rõ, Solana có vai trò thiết yếu, kiến trúc kỹ thuật có chiều sâu và demo end-to-end đủ ổn định cho pitching.

# Tài liệu tham khảo

1. UniHackFest 2026 Learning Hub: https://unihackfest.vn/vi/learn/

2. UniHackFest 2026 Comprehensive Guide: https://unihackfest.vn/articles/unihackfest-2026-comprehensive-guide/

3. UniHackFest Learning Track: https://docs.unihackfest.vn/

4. WIPO - Non-Fungible Tokens and Copyright: https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/non-fungible-tokens-nfts-and-copyright-42365

5. Solana - Understanding Transaction Fees: https://solana.com/learn/understanding-solana-transaction-fees

6. Solana Documentation - Fees: https://solana.com/docs/core/fees

7. Solana - Compressed NFTs: https://solana.com/news/how-to-use-compressed-nfts-on-solana

8. Metaplex Core Documentation: https://www.metaplex.com/docs/smart-contracts/core

9. Metaplex Core Royalties Plugin: https://www.metaplex.com/docs/smart-contracts/core/plugins/royalties

10. OpenAI - AI Text Classifier notice and limitations: https://openai.com/index/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text/

11. Upwork - Freelancer Service Fee: https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062538-Learn-about-the-Freelancer-Service-Fee

Ghi chú sử dụng tài liệu Đây là tài liệu sản phẩm và kỹ thuật phục vụ hackathon, không phải tư vấn pháp lý, thuế hoặc tuân thủ. Trước khi triển khai với tiền thật hoặc người dùng xuyên biên giới, dự án cần đánh giá pháp lý theo từng thị trường.

# PHỤ LỤC A. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT CHO VIBE CODING FE VÀ BE

Phần này chuyển đề án thành một đặc tả có thể giao trực tiếp cho AI coding assistant. Mục tiêu là xây MVP theo từng lát cắt dọc, mỗi lát cắt tạo ra một luồng chạy được, thay vì sinh toàn bộ code cùng lúc rồi khó kiểm soát lỗi.

Nguyên tắc triển khai Ưu tiên FE và BE chạy được với mock data trước. Sau đó thay từng mock adapter bằng Supabase và Solana Devnet. Không để AI tự mở rộng scope, tự đổi stack hoặc tự thêm token, marketplace, DAO và royalty ngoài yêu cầu.

## A1. Stack chốt cho MVP

| Lớp | Lựa chọn | Vai trò | Quy tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| Web app | Next.js App Router + TypeScript | FE, server routes, orchestration | Một repository; strict TypeScript |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Component và responsive layout | Không viết design system mới |
| Data fetching | Server Components + TanStack Query khi cần | SSR data và client mutation | Không fetch trực tiếp rải rác |
| Validation | Zod | Validate form, env, API payload | Một schema dùng lại FE/BE |
| Database/Auth/Storage | Supabase | PostgreSQL, Auth, private bucket | RLS bắt buộc; service role chỉ server |
| Blockchain | Solana Devnet + Anchor | Escrow và settlement | Test token; không dùng tiền thật |
| Wallet | Solana wallet adapter | Ký fund/approve | Không coi ví là danh tính thật |
| Asset receipt | Metaplex Core qua Umi | Mint receipt sau settlement | Tách khỏi payout |
| AI review | Provider adapter | Summary và review signals | Không tự approve/reject |
| Testing | Vitest + Playwright + Anchor tests | Unit, API, E2E và program | Happy path trước, negative path sau |

## A2. Mô hình triển khai tổng thể

Browser / Next.js UI
  |-- Supabase Auth session
  |-- Wallet signature (chỉ hành động on-chain)
  |
  v
Next.js Application
  |-- Server Actions / Route Handlers
  |-- Domain services
  |-- Repository interfaces
  |-- Blockchain transaction builders
  |-- AI review adapter
  |
  +--> Supabase PostgreSQL + RLS
  +--> Supabase private Storage
  +--> Solana RPC / Anchor escrow program
  +--> Metaplex Core / DAS provider
  +--> AI provider

Background jobs (MVP có thể là protected route/cron)
  |-- confirm transaction
  |-- reconcile on-chain state
  |-- mint receipt after settlement
  +-- retry failed receipt issuance

Frontend không được gọi Supabase service role, AI secret, mint authority hoặc RPC secret. Những secret này chỉ tồn tại trong server runtime. Browser chỉ nhận publishable Supabase key, public program ID, cluster và transaction chưa ký để người dùng kiểm tra rồi ký.

## A3. Cấu trúc repository đề xuất

micro-gig-network/
├─ apps/
│  └─ web/
│     ├─ app/
│     │  ├─ (public)/page.tsx
│     │  ├─ (auth)/login/page.tsx
│     │  ├─ client/gigs/page.tsx
│     │  ├─ client/gigs/new/page.tsx
│     │  ├─ client/gigs/[gigId]/page.tsx
│     │  ├─ worker/gigs/page.tsx
│     │  ├─ worker/gigs/[gigId]/page.tsx
│     │  ├─ receipts/[assetId]/page.tsx
│     │  └─ api/
│     │     ├─ gigs/route.ts
│     │     ├─ gigs/[gigId]/route.ts
│     │     ├─ gigs/[gigId]/fund/route.ts
│     │     ├─ gigs/[gigId]/submissions/route.ts
│     │     ├─ gigs/[gigId]/review/route.ts
│     │     ├─ gigs/[gigId]/approve/route.ts
│     │     ├─ gigs/[gigId]/disputes/route.ts
│     │     └─ webhooks/chain/route.ts
│     ├─ components/
│     │  ├─ gigs/  submissions/  wallet/  receipts/  shared/
│     ├─ lib/
│     │  ├─ supabase/client.ts  supabase/server.ts  supabase/admin.ts
│     │  ├─ solana/connection.ts  solana/program.ts  solana/transactions.ts
│     │  ├─ metaplex/umi.ts  metaplex/receipt.ts
│     │  ├─ ai/review-provider.ts  ai/mock-provider.ts
│     │  ├─ auth/permissions.ts  hashing/canonicalize.ts
│     │  └─ env.ts
│     ├─ server/
│     │  ├─ services/gig-service.ts
│     │  ├─ services/submission-service.ts
│     │  ├─ services/settlement-service.ts
│     │  ├─ services/receipt-service.ts
│     │  ├─ repositories/*.ts
│     │  └─ errors.ts
│     └─ types/
├─ programs/escrow/
│  ├─ programs/escrow/src/lib.rs
│  └─ tests/escrow.ts
├─ packages/
│  ├─ contracts/   # Zod schemas, DTO, enums dùng chung
│  └─ ui/          # chỉ tạo nếu thực sự cần
├─ supabase/
│  ├─ migrations/
│  └─ seed.sql
├─ docs/architecture.md
├─ .env.example
└─ README.md

Khuyến nghị hackathon Nếu đội ít người, bỏ monorepo phức tạp: đặt app Next.js ở root, giữ thư mục programs/escrow và supabase/migrations. Điều quan trọng là ranh giới module, không phải công cụ workspace.

## A4. Thiết kế miền nghiệp vụ

| Entity | Vai trò | Trường chính |
| --- | --- | --- |
| Profile | Thông tin ứng dụng của client/worker | id, display_name, role, wallet_address |
| Gig | Brief và economics | id, client_id, title, budget, fee_bps, license_type, status, deadline |
| GigAssignment | Liên kết worker với gig | gig_id, worker_id, accepted_at |
| LicenseTerm | Phiên bản điều khoản | id, gig_id, version, terms_json, terms_hash |
| Submission | Mỗi phiên bản file nộp | id, gig_id, worker_id, version, storage_path, content_hash, status |
| AIReview | Kết quả hỗ trợ review | submission_id, summary, coverage_json, flags_json, model |
| ChainTransaction | Theo dõi tx | gig_id, type, signature, status, slot, error |
| Receipt | Asset sau settlement | gig_id, asset_id, metadata_uri, mint_status |
| Dispute | Tranh chấp và bằng chứng | gig_id, opened_by, reason, status, resolution |

## A5. Database schema tối thiểu

Dùng UUID cho dữ liệu off-chain. Không ép program account phải chứa UUID dạng chuỗi; khi tương tác on-chain, dùng SHA-256 của gig UUID làm gig_id_hash. Giá trị token lưu dạng số nguyên nhỏ nhất, không dùng float.

profiles
- id uuid PK -> auth.users.id
- display_name text not null
- role text check in (client, worker, admin)
- wallet_address text unique null
- created_at timestamptz

gigs
- id uuid PK
- client_id uuid FK profiles
- assigned_worker_id uuid null FK profiles
- title text; brief text
- budget_atomic bigint
- token_mint text
- platform_fee_bps int
- license_type text
- status text
- deadline timestamptz
- onchain_pda text null
- created_at; updated_at

license_terms
- id uuid PK; gig_id uuid FK
- version int; terms_json jsonb
- terms_hash text; is_active boolean

submissions
- id uuid PK; gig_id uuid FK; worker_id uuid FK
- version int; storage_path text
- original_filename text; mime_type text; size_bytes bigint
- content_hash text; status text
- created_at timestamptz

ai_reviews
- id uuid PK; submission_id uuid FK unique
- summary text; requirements_coverage jsonb
- risk_flags jsonb; provider text; model text
- created_at timestamptz

chain_transactions
- id uuid PK; gig_id uuid FK
- tx_type text; signature text unique
- status text; slot bigint null; error_message text null
- created_at; confirmed_at

receipts
- id uuid PK; gig_id uuid FK unique
- asset_id text unique null; metadata_uri text null
- mint_status text; retry_count int; last_error text null

disputes
- id uuid PK; gig_id uuid FK
- opened_by uuid FK; reason text; evidence_paths jsonb
- status text; resolution text null
- created_at; resolved_at

## A6. RLS và phân quyền

| Bảng | Client | Worker | Admin/Server |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | Đọc/sửa profile của mình | Đọc/sửa profile của mình | Theo role |
| gigs | CRUD gig do mình tạo | Đọc gig được giao hoặc public | Reconcile trạng thái |
| license_terms | Tạo trước fund; đọc gig của mình | Đọc terms gig được giao | Không tự sửa terms active |
| submissions | Đọc submission của gig mình tạo | Tạo/đọc submission của mình | Quét virus/review server |
| ai_reviews | Đọc theo gig | Đọc review của submission mình | Tạo bằng service role |
| transactions | Đọc theo gig | Đọc theo gig | Upsert sau xác nhận chain |
| receipts | Đọc public metadata an toàn | Đọc public metadata an toàn | Mint/update bằng server |
| disputes | Tạo/đọc nếu là participant | Tạo/đọc nếu là participant | Resolve theo admin role |

Quy tắc secret SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY không được đặt trong biến NEXT_PUBLIC_*. Chỉ server repository hoặc background worker được dùng key này. Browser luôn đi qua RLS hoặc API có authorization.

## A7. API contract cho FE và BE

| Method + Path | Auth | Mục đích | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/gigs | Client session | Tạo draft gig | 201 + GigDTO |
| GET /api/gigs?scope=mine | Session | Danh sách theo role | 200 + paginated items |
| GET /api/gigs/:id | Participant | Chi tiết và permissions | 200 + GigDetailDTO |
| POST /api/gigs/:id/fund | Client + wallet | Build unsigned fund tx | 200 + serialized tx |
| POST /api/gigs/:id/fund/confirm | Client | Ghi signature, confirm | 200 + new status |
| POST /api/gigs/:id/submissions | Worker | Upload metadata + hash | 201 + SubmissionDTO |
| POST /api/submissions/:id/review | Participant/server | Chạy AI review | 202 + review job/result |
| POST /api/gigs/:id/approve | Client + wallet | Build settlement tx | 200 + serialized tx |
| POST /api/gigs/:id/approve/confirm | Client | Confirm settlement | 200 + receipt pending |
| POST /api/gigs/:id/revision | Client | Yêu cầu chỉnh sửa | 200 + status |
| POST /api/gigs/:id/disputes | Participant | Mở dispute | 201 + DisputeDTO |
| GET /api/receipts/:assetId | Public safe data | Trang verify | 200 + ReceiptDTO |

## A8. DTO và response chuẩn

type ApiSuccess<T> = {
  ok: true;
  data: T;
  requestId: string;
};

type ApiFailure = {
  ok: false;
  error: {
    code: 'VALIDATION_ERROR' | 'UNAUTHORIZED' | 'FORBIDDEN' |
          'INVALID_STATE' | 'CHAIN_ERROR' | 'NOT_FOUND';
    message: string;
    fieldErrors?: Record<string, string[]>;
  };
  requestId: string;
};

type GigStatus =
  | 'DRAFT' | 'FUNDING_PENDING' | 'FUNDED' | 'CLAIMED'
  | 'SUBMITTED' | 'REVISION_REQUESTED' | 'DISPUTED'
  | 'SETTLEMENT_PENDING' | 'SETTLED' | 'REFUNDED';

Mỗi mutation phải kiểm tra quyền ở server, validate bằng Zod và kiểm tra state transition. FE không được quyết định quyền chỉ bằng cách ẩn nút.

## A9. Luồng giao dịch FE-BE-Chain

### A9.1. Fund escrow

FE gửi yêu cầu build transaction kèm gig ID.

BE đọc gig, session, active terms và kiểm tra trạng thái DRAFT.

BE tạo instruction fund với amount, mint, gig hash và fee đã khóa.

BE trả serialized unsigned/partially prepared transaction.

FE hiển thị summary, yêu cầu wallet ký và gửi lên Devnet.

FE gửi signature đến confirm endpoint.

BE confirm RPC, đối chiếu program log/account state và chuyển gig sang FUNDED.

### A9.2. Submit work

FE xin signed upload URL.

FE upload trực tiếp vào private bucket.

BE tải hoặc đọc object server-side, canonicalize và tính SHA-256.

BE tạo Submission version và build submit_work_hash transaction nếu MVP ghi hash on-chain tại bước này.

Worker ký instruction hoặc MVP chỉ ghi hash khi settlement, tùy scope.

AI review chạy sau khi database commit; lỗi AI không làm mất submission.

### A9.3. Approve và settle

Client review file, terms và AI signals.

BE kiểm tra participant, trạng thái SUBMITTED và active submission.

BE build approve_and_settle transaction.

Client wallet ký; program chuyển token và ghi state SETTLED atomically.

BE confirm signature và tạo Receipt record ở trạng thái PENDING.

Receipt worker mint Metaplex Core Asset, cập nhật asset ID; nếu lỗi thì retry, tuyệt đối không settle lần hai.

## A10. Kiến trúc frontend

### A10.1. Route và màn hình

| Route | Người dùng | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| / | Public | Value proposition, use case, CTA |
| /login | All | Email/social login; liên kết ví sau |
| /client/gigs | Client | KPIs nhỏ, danh sách gig, status filter |
| /client/gigs/new | Client | Stepper: brief -> rights -> budget -> review |
| /client/gigs/[id] | Client | Timeline, submission, review, actions |
| /worker/gigs | Worker | Available/assigned gigs |
| /worker/gigs/[id] | Worker | Brief, terms, upload, version history |
| /receipts/[assetId] | Public | Safe verification data và Explorer links |

### A10.2. Component boundaries

GigStatusBadge: chỉ render status, không chứa business logic.

GigTimeline: render audit/state history.

LicenseSummaryCard: hiển thị quyền, terms version và hash.

WalletActionButton: trạng thái connect, sign, sending, confirming, success, error.

SubmissionUploader: validate file, progress, retry và version.

AIReviewPanel: hiển thị signal kèm disclaimer, không hiển thị kết luận tuyệt đối.

TransactionProofCard: signature, cluster, slot và Explorer link.

ReceiptCard: asset ID, content hash, terms hash, parties và disclaimer.

### A10.3. State management

Server state: dữ liệu gig, submission, transaction và receipt.

URL state: filter, tab, pagination.

Local form state: React Hook Form + Zod.

Wallet state: provider hooks.

Không dùng global store cho mọi thứ; chỉ thêm Zustand nếu có client state xuyên màn hình thực sự cần.

Sau mutation, invalidate query hoặc revalidate path; không tự chỉnh nhiều cache bằng tay trong MVP.

### A10.4. UX trạng thái bắt buộc

Skeleton khi tải dữ liệu.

Empty state cho danh sách chưa có gig.

Disabled state khi action không hợp lệ.

Transaction modal theo 4 bước: review -> sign -> confirm -> done.

Retry rõ ràng khi RPC hoặc mint receipt lỗi.

Network badge bắt buộc hiển thị DEVNET.

Thông báo test token không có giá trị thật.

Không hiển thị success trước khi backend xác nhận transaction.

## A11. Kiến trúc backend

### A11.1. Layering

| Lớp | Được làm | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| Route handler | Parse request, auth, gọi service, map response | Viết SQL và chain logic dài |
| Service | Business rule, permission, state transition, transaction boundary | Phụ thuộc trực tiếp UI |
| Repository | Truy cập Supabase/database | Quyết định business state |
| Chain adapter | Build/confirm transaction, fetch program state | Tự cập nhật DB ngoài service |
| AI adapter | Chuẩn hóa interface nhà cung cấp | Quyết định approve/reject |
| Receipt adapter | Mint/fetch Metaplex asset | Gọi settlement lại |

### A11.2. Service methods

GigService.createDraft(actor, input)
GigService.updateDraft(actor, gigId, patch)
GigService.lockTerms(actor, gigId)
FundingService.buildFundTransaction(actor, gigId, wallet)
FundingService.confirmFunding(actor, gigId, signature)
SubmissionService.createUpload(actor, gigId, fileMeta)
SubmissionService.finalizeUpload(actor, gigId, storagePath)
ReviewService.reviewSubmission(actor, submissionId)
SettlementService.buildApproval(actor, gigId, wallet)
SettlementService.confirmSettlement(actor, gigId, signature)
ReceiptService.issuePendingReceipt(gigId)
DisputeService.open(actor, gigId, input)

### A11.3. Idempotency và transaction consistency

Confirm endpoint nhận idempotency key hoặc dùng signature unique.

chain_transactions.signature có unique constraint.

Receipt có unique gig_id để không mint lặp.

Settlement DB update chỉ xảy ra sau khi xác minh on-chain state.

Nếu RPC timeout, đánh dấu PENDING và reconcile, không giả định thất bại.

Background reconciliation so sánh DB mirror với program account.

## A12. Environment variables

# Public browser configuration
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=
NEXT_PUBLIC_SOLANA_CLUSTER=devnet
NEXT_PUBLIC_ESCROW_PROGRAM_ID=

# Server only
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
SOLANA_RPC_URL=
SOLANA_WS_URL=
AI_API_KEY=
AI_MODEL=
METAPLEX_MINT_AUTHORITY_SECRET=
RECEIPT_METADATA_BASE_URL=
CRON_SECRET=

# Demo economics
PLATFORM_FEE_BPS=500
ACCEPTED_TOKEN_MINT=
MAX_UPLOAD_BYTES=5242880

Kiểm soát môi trường Mọi biến server-only phải được validate trong lib/env.ts và không được import vào Client Component. Commit .env.example, không commit .env.local hoặc keypair.

## A13. Error model và observability

Mỗi request có requestId; log không chứa file content, secret hoặc access token.

Chuẩn hóa lỗi domain: InvalidState, Forbidden, ChainConfirmationTimeout, ReceiptMintFailed.

FE hiển thị message thân thiện, đồng thời có mã lỗi để debug.

Log các mốc: build tx, signature received, confirmation, reconciliation, mint receipt.

Audit event lưu actor, action, entity, previous_status, next_status và timestamp.

Demo có trang health hoặc admin debug tối giản để xem RPC, Supabase và program ID.

## A14. Test plan

| Tầng | Test bắt buộc |
| --- | --- |
| Domain unit | Status transition, fee calculation, permission matrix, terms lock |
| API integration | Auth, RLS, validation, duplicate confirm, signed URL |
| Anchor program | Happy path; unauthorized; wrong mint; double fund; double settle; invalid state; refund |
| Frontend component | Form validation, action disabled, error rendering |
| Playwright E2E | Client create/fund; worker submit; client approve; receipt visible |
| Manual demo | Mạng chậm, wallet reject, refresh giữa transaction, receipt pending |

## A15. Dữ liệu seed cho demo

01 client: PixelForge Studio.

01 worker: Linh, sinh viên ngành Ngôn ngữ.

01 gig draft và 01 gig funded.

Brief: viết 10 câu NPC bán hàng phong cách hài hước, tối đa 20 từ/câu.

Budget: 10 test USDC; fee demo: 5%.

License: exclusive use trong game được chỉ định; terms version 1.

01 submission hợp lệ và 01 submission cần revision.

Explorer transaction và receipt dự phòng tạo sẵn.

## A16. Trình tự vibe coding an toàn

| Pha | Kết quả phải chạy được |
| --- | --- |
| Pha 1 - UI với mock repository | Tạo routes, layout, DTO, mock data và toàn bộ happy path không blockchain. |
| Pha 2 - Supabase | Migration, seed, Auth, RLS, repositories và private upload. |
| Pha 3 - Escrow localnet | Anchor program, tests và adapter build transaction. |
| Pha 4 - Devnet integration | Fund/settle thật bằng test token, confirm và Explorer. |
| Pha 5 - Receipt | Mint Core Asset sau settlement và trang verify. |
| Pha 6 - AI review | Provider adapter, structured output và disclaimer. |
| Pha 7 - Hardening | Negative tests, retry, observability, video backup và freeze. |

## A17. Prompt mẫu giao cho AI coding assistant

### A17.1. Prompt nền bắt buộc

Bạn đang triển khai MVP Micro-Gig Network cho hackathon Best Product & Business.
Stack cố định: Next.js App Router, TypeScript strict, Tailwind, shadcn/ui, Zod, Supabase, Solana Devnet, Anchor và Metaplex Core.

Quy tắc:
1. Không đổi stack và không thêm tính năng ngoài yêu cầu.
2. Mỗi lần chỉ sửa một lát cắt nhỏ, liệt kê file tạo/sửa trước khi code.
3. Không đặt service role, AI key, RPC secret hoặc mint authority ở browser.
4. Validate input bằng Zod và kiểm tra authorization ở server.
5. FE không được coi việc ẩn nút là bảo mật.
6. Không dùng float cho token amount; dùng integer atomic units.
7. AI review chỉ tạo signals, không approve/reject.
8. Settlement và receipt mint là hai bước tách biệt.
9. Viết test cho happy path và lỗi quan trọng.
10. Sau mỗi bước, cung cấp lệnh chạy, migration cần thiết và checklist kiểm thử thủ công.

Trước khi code, hãy nhắc lại phạm vi, giả định và acceptance criteria. Nếu thiếu thông tin không nghiêm trọng, chọn phương án đơn giản nhất và ghi rõ giả định.

### A17.2. Prompt dựng FE mock

Hãy xây lát cắt FE mock cho luồng Client tạo gig.
Yêu cầu: route /client/gigs/new, stepper 4 bước Brief -> Rights -> Budget -> Review; React Hook Form + Zod; responsive; loading/error/disabled states; dữ liệu chỉ lưu mock repository.
Fields: title, brief, deliverables, deadline, licenseType, budgetAtomic, platformFeeBps.
Không tích hợp Supabase hoặc wallet ở bước này.
Acceptance criteria: reload vẫn có thể mất dữ liệu; submit chuyển đến trang detail mock; validation tiếng Việt; có test cho schema và component chính.

### A17.3. Prompt dựng BE Supabase

Hãy thêm Supabase cho entity Gig.
Tạo migration gigs và license_terms, enum/check constraints, indexes, created_at/updated_at, RLS cho client chỉ CRUD gig của mình trước khi funded.
Tạo server repository và GigService. Route POST /api/gigs dùng session, Zod và ApiSuccess/ApiFailure.
Không dùng service role cho request thông thường.
Cung cấp migration, seed, .env.example, test authorization và lệnh chạy local.

### A17.4. Prompt tích hợp fund transaction

Hãy triển khai lát cắt fund escrow.
BE nhận gigId, kiểm tra client ownership, DRAFT status, active terms hash, amount và token mint. Sau đó build transaction cho Anchor instruction fund_gig và trả serialized transaction chưa ký. FE hiển thị summary, yêu cầu wallet ký, gửi Devnet và gọi confirm endpoint với signature.
Confirm endpoint phải xác minh transaction và program state trước khi cập nhật FUNDED. Signature unique; gọi lại không được tạo bản ghi trùng.
Không đánh dấu FUNDED chỉ dựa trên phản hồi client. Viết test cho unauthorized, wrong state và duplicate confirm.

### A17.5. Prompt tích hợp submission và AI review

Hãy xây upload submission vào Supabase private bucket.
Luồng: xin signed upload URL -> upload -> finalize -> server tính SHA-256 -> tạo submission version. Chỉ worker được giao gig mới được nộp.
Sau commit, gọi ReviewProvider để trả structured JSON gồm summary, requirementsCoverage, riskFlags và confidenceNote. Nếu AI lỗi, submission vẫn thành công và review status là FAILED_RETRYABLE.
Tuyệt đối không có trường aiGeneratedProbability và không tự động reject.

### A17.6. Prompt settlement và receipt

Hãy triển khai client approve và settlement.
Build approve_and_settle transaction chỉ khi status SUBMITTED và client là owner. Sau khi wallet ký, confirm endpoint xác minh on-chain status SETTLED, payout amount và recipients rồi mới cập nhật DB.
Tạo receipt record PENDING. ReceiptService mint Metaplex Core Asset ở bước riêng với attributes gigId, contentHash, termsHash, licenseType và settlementTx. gig_id là unique để retry không mint lặp.
Nếu mint lỗi, trả trạng thái RECEIPT_PENDING và cho phép retry; không gọi settlement lần hai.

## A18. Acceptance criteria FE/BE tổng thể

☐ Client đăng nhập, tạo gig và chọn license template.

☐ Gig chỉ được fund khi terms đã khóa và payload hợp lệ.

☐ Worker được giao gig có thể upload phiên bản submission vào bucket riêng tư.

☐ Client xem được submission và AI review signals.

☐ Client approve bằng wallet; transaction được xác minh trước khi DB chuyển SETTLED.

☐ Payout worker và phí nền tảng đúng theo integer calculation.

☐ Receipt mint riêng, có retry và không gây double payout.

☐ Public verify page không làm lộ file hoặc PII.

☐ RLS chặn truy cập chéo giữa người không liên quan.

☐ Toàn bộ demo có fallback data, Explorer link và video dự phòng.

## A19. Những điều không cho AI coding assistant tự quyết

Không tự đổi từ Metaplex Core sang cNFT.

Không tự gộp mint receipt vào settlement instruction.

Không tự đưa AI score vào quyết định thanh toán.

Không tự dùng service role để giải quyết lỗi RLS.

Không tự lưu file public hoặc ghi URL file vào asset metadata.

Không tự tạo token riêng, marketplace thứ cấp, staking hoặc governance.

Không tự sử dụng mainnet hoặc tài sản có giá trị thật.

Không tự bỏ negative tests để tiết kiệm thời gian.

Không tự tuyên bố receipt là bằng chứng sở hữu bản quyền hợp pháp.

## A20. Tài liệu kỹ thuật dùng khi triển khai

1. Supabase với Next.js: https://supabase.com/docs/guides/getting-started/quickstarts/nextjs

2. Supabase user management và RLS: https://supabase.com/docs/guides/getting-started/tutorials/with-nextjs

3. Solana template: Supabase Solana Indexing: https://solana.com/developers/templates/supabase-solana-indexing

4. Metaplex Core: https://www.metaplex.com/docs/smart-contracts/core

5. Metaplex Core trong Anchor: https://www.metaplex.com/docs/smart-contracts/core/using-core-in-anchor